«ВЕЖАЙКА» СИКТ ОВМОДЧОМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЖАЙКА»

# ТШОКТОМ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 12.09.2023 г. | № 36-р |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103:

1. Утвердить план мероприятий для подготовки к отопительному периоду 2023-2024 гг. д. 1, 2, 3 по ул. Станционная, п. Вежайка.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава СП «Вежайка»                                                              Е.В. Богдан

Утверждаю:

Глава сельского поселения «Вежайка»

__________ Е.В. Богдан

ПЛАН

мероприятий для подготовки к отопительному периоду 2023-2024 гг.                    д. 1, 2, 3 по ул. Станционная, п. Вежайка

| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственность за безопасную эксплуатацию тепловых установок в домах по ул. Станционная д. 1,2,3 | Отопительный период | ООО «Энергокомплект» Мастер Одинцов А.Н. |
| 2 | Разработка или пересмотр инструкций ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | по мере необходимости | Глава сельского поселения |
| 3 | Проведение промывки системы отопления | июнь | Глава сельского поселения |
| 4 | Проведение гидравлического испытания на плотность и прочность системы отопления | июнь | Глава сельского поселения |
| 5 | Проверка состояния утепления здания (чердаки, двери, лестничные клетки и т.д.) при необходимости -ремонт | август | Глава сельского поселения |
| 6 | Проверка состояния наружных ограждающих конструкций (окна, входные двери, стены) при необходимости ремонт | август | Глава сельского поселения |
| 7 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. | сентябрь | Комиссия по проверке готовности объектов прочих потребителей |